**Minuta Sprint Review**

Minuta No. 001 de Carnicería La Bendición

Fecha : Lunes 24/03/25

Hora : 10:35

Lugar : Vía Discord

Siendo las 10:35 horas del día 24 de Marzo del 2025, se reúne el grupo: **Carnicería La Bendicón**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que preceder la reunión, Michael Barquero Salazar pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jamel Sandí | Presente | SCRUM Master y software developer |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Software developer |
| Glend Rojas | Presente | Software developer |
| Daisy Cedeño | Presente | Software developer |

**Objetivo del Sprint:**

**Lo que salió bien:**

* Aspecto 1: Se pudo terminar el 100% de los módulos
* Aspecto 2: El cliente aprobó los avances del sprint 1
* Aspecto 3: El rendimiento del equipo fue realmente bueno.

**Lo que se puede mejorar:**

* Aspecto 1: Se puede mejorar el tiempo en la que se hacen las cosas, en otras palabras, la puntualidad.
* Aspecto 2: La comunicación se podría mejorar un poco más.
* Aspecto 4: La comunicación con el cliente nos gustaría mejorarla un poco más.

**Plan de acción:**

* Acción 1: Se podrían hacer mas reuniones y ponernos de acuerdo para que las tareas se saquen a tiempo y no en la fecha límite.

Jamel Sandí

25/03/25

* Acción 2: Haciendo reuniones.

Todo el equipo


25/03/25

* Acción 3: Estar más en contacto con el cliente por medio de mensajes y así.

Jamel Sandí y Dilan Gutiérrez

07/04/25

**Firma:**



* + Jamel Sandí
  + Glend Rojas
  + Daisy Cedeño
  + Dilan Gutiérrez

**Notas:**

En general la retrospectiva está bien hecha, y además el sprint 1 está muy bien hecho.