# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de Carnicería la Bendición

Fecha : Miercoles 02/04/25

Hora : 10:23

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Scrum Master / Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Funcionalidad de cambiar el estado de entrega del pedido. | Boton y funcionalidad de eliminar pedidos que ya no sean necesarios. | No |
| Daisy Cedeño | Completar la funcionalidad de guardar el carrito en la base de datos. | Diseñar vista intuitiva para gestionar pedidos. | No |
| Dilan Gutiérrez | Agregar endpoint para realizar la funcionalidad de actualizar credenciales. | Diseñar formulario para que el admin pueda agregar pedidos desde la gestión de pedidos. | No |
| Glend Rojas | Que el cliente pueda realizar pedidos exitosamente. | Cargar los pedidos en la vista administrativa (Sps, backend, endpoint). | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Funcionalidad de cambiar el estado de entrega del pedido. | Jamel Sandí | 100% |
| Completar la funcionalidad de guardar el carrito en la base de datos. | Daisy Cedeño | 100% |
| Los sps para actualizar credenciales del usuario y empezar con el backend para esta función. | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Agregar endpoint para realizar la funcionalidad de actualizar credenciales. | Dilan Gutiérrez | 100 % |
| Funcionalidad en el front de cargar los pedidos. | Glend Rojas | 100% |
| Que el cliente pueda realizar pedidos exitosamente. | Glend Rojas | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 16 min
   2. **Próxima reunión:** jueves 02/04/25

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas