# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de Carnicería la Bendición

Fecha : Jueves 13/03/25

Hora : 10:53

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Se terminó la tarea de envío de código al correo y se dejó a medias la vista de cambiar la contraseña. | Terminar la vista para ingresar el código y cambiar las contraseñas. | No |
| Daisy Cedeño | Se hizo el botón con la funcionalidad de pasar y hacer el pedido, además se arregló un error de carrito de compras. | Mostrar orden del pedido. | No |
| Dilan Gutiérrez | La función para actualizar los usuarios. | Componente NavBar. | No |
| Glend Rojas | Implementación de la página de pedidos y ajustes con NavBar y Footer. | Diseño y creación del formulario completo para realizar pedido. | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Que el botón de recuperar contraseña despliegue un formulario para escribir el correo del usuario. | Jamel Sandí | 100% |
| Que envíe al correo electrónico asociado un Código de confirmación. | Jamel Sandí | 100% |
| Actualizar usuarios en el sistema. | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Botón y funcionalidad de pasar a realizar el pedido. | Daisy Cedeño | 100% |
| Hacer formulario y funcionalidad de agregar de pedidos. | Glend Rojas | 30% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 17 min
   2. **Próxima reunión:** viernes 14/03/25

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

Glend Rojas