**Minuta Sprint Review**

Minuta No. 001 de Carnicería La Bendición

Fecha : Domingo 06/04/25

Hora : 10:35

Lugar : Vía Discord

Siendo las 20:54 horas del día 06 de Abril del 2025, se reúne el grupo: **Carnicería La Bendicón**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que preceder la reunión, Michael Barquero Salazar pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jamel Sandí | Presente | software developer |
| Dilan Gutiérrez | Presente | SCRUM Master y Software developer |
| Glend Rojas | Presente | Software developer |
| Daisy Cedeño | Presente | Software developer |

**Objetivo del Sprint:**

**Lo que salió bien:**

* Aspecto 1: Se pudo terminar el 100% de los módulos
* Aspecto 2: El cliente aprobó los avances del sprint 2
* Aspecto 3: El rendimiento del equipo fue realmente bueno.
* Aspecto 4: Se detectaron errores para corregir a tiempo.
* Aspecto 5: Se termino uno de los módulos que el cliente más quería.

**Lo que se puede mejorar:**

* Aspecto 1: Se puede mejorar el tiempo en la que se hacen las cosas, en otras palabras, la puntualidad.
* Aspecto 2: La comunicación se podría mejorar un poco más.
* Aspecto 3: Manejar mejor la carga de trabajo de los sprints.
* Aspecto 4: Asignar tareas que no tengan dependencia de tareas que están en el backlog.
* Aspecto 3: Plantear mejor la fecha de las reuniones.

**Plan de acción:**

* Acción 1: Planear mejor cuales tareas se van hacer.

Todo el equipo

06/04/25

* Acción 2: Haciendo reuniones.

Todo el equipo

06/04/25

* Acción 3: Estar más en contacto con el cliente por medio de mensajes y así.

Todo el equipo

06/04/25

* Acción 4: Asignar tareas que no dependan de otra que no esta en el backlog.

Daisy Cedeño


06/04/25

* Acción 5: Asignar mejor las prioridades de las tareas.

Dilan Gutierrez

06/04/25

**Firma:**



* + Jamel Sandí
  + Glend Rojas
  + Daisy Cedeño
  + Dilan Gutiérrez