**Minuta Sprint Review**

Minuta No. 002 de Carnicería La Bendicón

Fecha : Domingo 06/04/25

Hora : 21:13

Lugar : Vía Discord

Siendo las 21:13 horas del día 06 de Abril del 2025, se reúne el grupo: **Carnicería La Bendicón**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que preceder la reunión, Dilan Gutierrez Hernández pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | software developer |
| Dilan Gutiérrez | Presente | SCRUM Master y Software developer |
| Glend Rojas | Presente | Software developer |
| Daisy Cedeño | Presente | Software developer |

**Objetivo del Sprint:**

**Funcionalidades Completadas:**

* Funcionalidad 1: Como cliente quiero realizar pedidos.
* Funcionalidad 2: Como cliente quiero actualizar credenciales.
* Funcionalidad 3: Como cliente quiero cambiar mi direccion.
* Funcionalidad 4: Como administrador quiero la historia de la carniceria.
* Funcionalidad 5: Como administrador quiero gestionar pedidos.

**Feedback del Cliente:**

* Positivo: Le encantó que se realizó la función para realizar los pedidos y lo de la gestión de pedidos.
* Negativo: Que le falta información a la parte de la historia.
* Sugerencias: Que quiere que la página tenga más colores.

**Acciónes:**

* Acción 1: para mitigar la sugerencia, como equipo podríamos cambiar la paleta de colores, y que el cliente quede totalmente satisfecho

**Firma:**



**Notas:**

Todo el segundo sprint fue realizado de manera exitosa, hubieron algunos inconvenientes con tareas que dependían de historias que aun están en el backlog pero igual se realizaron, pero tenemos pensado en otro sprint ajustarlas a las necesidades de la historia de usuario, y dos tareas que no terminamos porque el cliente dijo que no tenían sentido, entonces no se hicieron y se van a eliminar en el otro planning, que fueron “realizar un menú para manejar las opciones de la gestión de pedidos” y “agregar pedidos de la vista de gestionar pedidos”.