# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de Carnicería la Bendición

Fecha : Jueves 10/04/25

Hora : 8:00 am

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | pasar a la vista de esta historia, la tarea "Calcular ingresos por venta (diario, semanal, mensual)". | Pasar a la vista de esta historia, la tarea "Llevar control de las ventas". | No |
| Daisy Cedeño | Realizar Pruebas en la vista de actualizar credenciales y Realizar Pruebas en la vista de actualizar dirección | Realizar Pruebas en la vista de realizar pedido en la vista del cliente y Realizar Pruebas en la vista de ver orden | No |
| Dilan Gutiérrez | Realizar pruebas en la gestión de pedidos | Botón y función para modificar pedidos que no estén listos | No |
| Glend Rojas | Mostrar la lista de pedidos y hacer la vista de pedidos realizados por el cliente | Realización de pruebas de productos y promociones | No |

1. **Impedimentos Identificados**
2. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| pasar a la vista de esta historia, la tarea "Calcular ingresos por venta (diario, semanal, mensual)". | Jamel Sandí | 80% |
| Realizar Pruebas en la vista de actualizar credenciales y Realizar Pruebas en la vista de actualizar dirección | Daisy Cedeño | 100% |
| Realizar pruebas en la gestión de pedidos | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Mostrar la lista de pedidos y hacer la vista de pedidos realizados por el cliente | Glend Rojas | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 min
   2. **Próxima reunión:** viernes 11/04/25

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas