# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **002** de Carnicería la Bendición

Fecha : Viernes 11/04/25

Hora : 4:12 pm

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Pasar a la vista de esta historia, la tarea "Llevar control de las ventas". | Hacer página en la que se pueda ver los gráficos de las ventas | No |
| Daisy Cedeño | Realizar Pruebas en la vista de realizar pedido en la vista del cliente y Realizar Pruebas en la vista de ver orden | Realizar Pruebas en el navbar (alertas, funcionalidad, bugs) y Realizar Pruebas a la hora de recuperar contraseña | No |
| Dilan Gutiérrez | Realizar Pruebas en la gestión de Categorías (Validaciones, alertas, funcionalidad, bugs). | Botón y función para caneclar pedidos que no estén listos | No |
| Glend Rojas | Hacer filtro para buscar pedidos, por fecha, estado, etc | Terminar filtro para buscar pedidos, por fecha, estado, etc | No |

1. **Impedimentos Identificados**
2. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Pasar a la vista de esta historia, la tarea "Llevar control de las ventas". | Jamel Sandí | 100% |
| Realizar Pruebas en la vista de realizar pedido en la vista del cliente y Realizar Pruebas en la vista de ver orden | Daisy Cedeño | 100% |
| Realizar Pruebas en la gestión de Categorías (Validaciones, alertas, funcionalidad, bugs). | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Hacer filtro para buscar pedidos, por fecha, estado, etc | Glend Rojas | 50% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 10 min
   2. **Próxima reunión:** viernes 11/04/25

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas