# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **004** de Carnicería la Bendición

Fecha : Martes 15/04/25

Hora : 10:05 am

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Que se puedan ver los gráficos respecto a las ventas de los pedidos | Arreglar la vista de los gráficos y arreglar bugs en mostrar los detalles del pedido | No |
| Daisy Cedeño | Realizar Pruebas en el buscador de la pagina y en la vista de registrar usuarios | Realizar Pruebas en el panel del cliente y en el inicio de sesión. | No |
| Dilan Gutiérrez | Realización de pruebas | Mostrar los pedidos y su estado en la vista de ventas | No |
| Glend Rojas | Realizar Pruebas en la gestión de Promociones (Validaciones, alertas, funcionalidad, bugs). | Realizar Pruebas en la gestión de Productos (Validaciones, alertas, funcionalidad, bugs). | No |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Que se puedan ver los gráficos respecto a las ventas de los pedidos | Jamel Sandí | 90% |
| Realizar Pruebas en el buscador de la pagina y en la vista de registrar usuarios | Daisy Cedeño | 100% |
| Realización de pruebas | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Realizar Pruebas en la gestión de Promociones (Validaciones, alertas, funcionalidad, bugs). | Glend Rojas | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 10 min
   2. **Próxima reunión:** miércoles 16/04/25

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas