# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **005** de Carnicería la Bendición

Fecha : Jueves 17/04/25

Hora : 2:15 pm

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Pruebas | Arreglar la vista de los gráficos y arreglar bugs en mostrar los detalles del pedido | No |
| Daisy Cedeño | Realizar Pruebas en el panel del cliente y en el inicio de sesión. | Realizar Pruebas en los filtros de los productos en la página principal y en el carrito | No |
| Dilan Gutiérrez | Cambios a la tabla de historial de pedidos completados y en el filtro por día, semana, mes | Enviar notificaciones a la carnicería en caso de que el cliente cancele un pedido | No |
| Glend Rojas | Realizar Pruebas en la gestión de Productos (Validaciones, alertas, funcionalidad, bugs) y paginación. | Enviar notificaciones al correo de los clientes cuando el administrador cambia el estado del pedido. | No |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Pruebas | Jamel Sandí | 100% |
| Realizar Pruebas en el panel del cliente y en el inicio de sesión. | Daisy Cedeño | 100% |
| Cambios a la tabla de historial de pedidos completados y en el filtro por día, semana, mes | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Realizar Pruebas en la gestión de Productos (Validaciones, alertas, funcionalidad, bugs) y paginación. | Glend Rojas | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 11 min
   2. **Próxima reunión:**

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas