**Minuta Sprint Review**

Minuta No. 003 de Carnicería La Bendicón

Fecha : Domingo 20/04/25

Hora : 01:00 pm

Lugar : Vía Discord

Siendo la 1:00 pm del día 20 de Abril del 2025, se reúne el grupo: **Carnicería La Bendicón**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que preceder la reunión, Daisy Cedeño Hernández pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | software developer |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Software developer |
| Glend Rojas | Presente | Software developer |
| Daisy Cedeño | Presente | SCRUM Master y Software developer |

**Objetivo del Sprint:**

**Funcionalidades Completadas:**

* Funcionalidad 1: Como cliente quiero visualizar el historial de pedidos
* Funcionalidad 2: Como cliente quiero cancelar el pedido antes de que se empiece a realizar.
* Funcionalidad 3: Realización de pruebas
* Funcionalidad 4: Como administrador quiero ver el control de ventas con gráficos
* Funcionalidad 5: Como administrador quiero ver historial y estado de los pedidos

**Feedback del Cliente:**

* Positivo: Aprobó los gráficos y poder visualizar el historial de los pedidos como cliente.
* Negativo: Que le falta información a la parte de la historia (Se mantiene).
* Sugerencias: Que quiere que la página tenga más colores (Se mantiene).

**Acciónes:**

* Acción 1: para mitigar la sugerencia, como equipo podríamos cambiar la paleta de colores, y que el cliente quede totalmente satisfecho

**Firma:**



**Notas:**

Todo el segundo sprint fue realizado de manera exitosa, todas las tareas fueron realizadas.