# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **005** de Carnicería la Bendición

Fecha : Jueves 01/05/25

Hora : 2:00 pm

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | terminar con corregir vista de registrar usuarios (validar campos de texto y alertas) y corregir vista empezar que el comentario se mande a la parte administrativa | terminar que el comentario se mande a la parte administrativa | No |
| Daisy Cedeño | Arreglar bug del carrito del local storage y arreglar alerta | Corregir filtros de productos de la pagina principal | SI |
| Dilan Gutiérrez | Terminar el buscador y refrescar el formulario del login cuando se cierra el sidebar y se abre | Mandar notificaciones a los clientes cuando cambie el estado de su pedido | No |
| Glend Rojas | Realizar sección de buenos comentarios | Realizar vista para que los usuarios realicen comentarios | No |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| terminar con corregir vista de registrar usuarios (validar campos de texto y alertas) y corregir vista empezar que el comentario se mande a la parte administrativa | Jamel Sandí | 100% |
| Arreglar bug del carrito del local storage y arreglar alerta | Daisy Cedeño | 100% |
| Terminar el buscador y refrescar el formulario del login cuando se cierra el sidebar y se abre | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Realizar sección de buenos comentarios | Glend Rojas | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 min
   2. **Próxima reunión:**

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas