# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de Carnicería la Bendición

Fecha : Jueves 24/04/25

Hora : 2:00 pm

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Arreglo el mapeo en la pagina de recuperar contraseña y mejoro dicha vista | Hacer mas especifica la alerta en caso de ingresar con datos incorrectos. | No |
| Daisy Cedeño | Agrego un scrollPane al carrito de compras | En caso de ingresar un correo no válido mostrar una alerta con un mensaje más claro. | No |
| Dilan Gutiérrez | Arreglo las rutas en el panel principal e hizo un componente para el sideBar de Usuario. | Corregir la vista de ver orden | No |
| Glend Rojas | Colocoar la sucursal, provincia y localidad como información y que no permita editarse  Validar la hora del retiro según el horario de la carniceria  Y mejoramiento del css | Validar si el formato del nombre, apellidos y el numero es correcto | No |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Arreglo el mapeo en la pagina de recuperar contraseña y mejoro dicha vista | Jamel Sandí | 100% |
| Agrego un scrollPane al carrito de compras | Daisy Cedeño | 100% |
| Arreglo las rutas en el panel principal e hizo un componente para el sideBar de Usuario. | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Colocoar la sucursal, provincia y localidad como información y que no permita editarse  Validar la hora del retiro según el horario de la carniceria  Y mejoramiento del css | Glend Rojas | 90% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 20 min
   2. **Próxima reunión:** 25/05/2025

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas