# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **003** de Carnicería la Bendición

Fecha : Miercoles 28/04/25

Hora : 10:00 pm

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Trabajar en corregir vista de registrar usuarios (validar campos de texto y alertas) y corregir  Validar formarto Gmail. | Trabajar en corregir vista de registrar usuarios (validar campos de texto y alertas) y corregir vista | No |
| Daisy Cedeño | Hacer que al iniciar sesión se mantengan los productos actuales del carrito | Hacer que cuando se agrega un producto y este ya existe se sume la cantidad existente | SI |
| Dilan Gutiérrez | Corregir NavBar | Arreglar el buscador del NavBar | No |
| Glend Rojas | Corregir fecha equivocada que se manda el backend y finalizar vista de pedido del cliente | Ocultar los iconos de las redes sociales cuando se abra el carrito | No |

1. **Impedimentos Identificados**

La tarea (Hacer que al iniciar sesión se eliminen los productos actuales del carrito) estaba mal redactada y la se prefiere la funcionalidad actual

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Trabajar en corregir vista de registrar usuarios (validar campos de texto y alertas) y corregir vista Validar formarto Gmail. | Jamel Sandí | 50% |
| Hacer que al iniciar sesión se mantengan los productos actuales del carrito | Daisy Cedeño | 0% |
| Corregir NavBar | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Corregir fecha equivocada que se manda el backend y finalizar vista de pedido del cliente | Glend Rojas | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 10 min
   2. **Próxima reunión:** 30/05/2025

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas