**Minuta Sprint Review**

Minuta No. 004 de Carnicería La Bendición

Fecha : Viernes 2/05/25

Hora : 3:30 pm

Lugar : Vía Meets

Siendo la 3:30pm del día 02 de Mayo del 2025, se reúne el grupo: **Carnicería La Bendición**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que preceder la reunión, Glend Rojas pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jamel Sandí | Presente | software developer |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Software developer |
| Glend Rojas | Presente | SCRUM Master y Software developer |
| Daisy Cedeño | Presente | Software developer |

**Objetivo del Sprint:**

**Lo que salió bien:**

* Aspecto 1: Se pudo terminar el 100% de los módulos
* Aspecto 2: El cliente aprobó los avances del sprint 4
* Aspecto 3: El rendimiento del equipo fue realmente muy bueno.
* Aspecto 4: Se realizaron las pruebas de toda la aplicación.

**Lo que se puede mejorar:**

* Aspecto 1: Se puede mejorar la puntualidad.
* Aspecto 2: La comunicación puede ser mejor.
* Aspecto 3: Ser mas específicos con las tareas e historias de usuario
* Aspecto 4: Plantear mejor la hora y dia de las reuniones.

**Plan de acción:**

* Acción 1: Planear las tareas que se van a realizar.

Todo el equipo

02/04/25

* Acción 2: Hacer reuniones más seguido si lo ocupan los miembros en caso de tener módulos compartidos.

Todo el equipo

02/05/25

* Acción 3: Asignar mejor la carga de trabajo (Puntos, horas y tareas)

Dilan Gutiérrez

02/04/25

* Acción 4: Acordar las horas de las reuniones

Todo el equipo

02/04/25

**Firma:**

* + Jamel Sandí
  + Glend Rojas
  + Daisy Cedeño
  + Dilan Gutiérrez