# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001 Sprint 5** de Carnicería la Bendición

Fecha : Jueves 08/05/25

Hora : 12:23 am

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Se quito el cuadro de arriba de la vista admin de promociones, y además cambie visualmente el SideBar de la vista Admin. | Hacer alguna tabla más bonita en la que se vean mejor las imágenes y Verificar diferencia entre botón de eliminar y botón de estado. | No |
| Daisy Cedeño | Verificar diferencia entre botón de eliminar y botón de estado | Validar que la contraseña tenga una máscara, desde la vista del cliente | No |
| Dilan Gutiérrez | Rediseñar la interfaz de catálogo, y se removió el cuadro extraño de la parte arriba de TipoPago. | Arreglar las alertas y validaciones en la vista de gestión de usuarios. | No |
| Glend Rojas | La implementación del combobox para las unidades de medida en la vista de productos, se hizo ajuste de modal de esta, y se eliminó el cuadro de arriba y finalmente se hizo ajuste en paginación y css | En el gestor de promociones, que se lo se puedan poner activas promociones que tengan una fecha delante de la actual y además que no se deba enviar notificaciones inactivas al correo. | No |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Remover cuadro blanco extraño en el lado superior izquierda. | Jamel Sandí | 100% |
| Verificar diferencia entre botón de eliminar y botón de estado | Daisy Cedeño | 100% |
| Rediseñar la interfaz de catálogo | Dilan Gutiérrez | 90% |
| se removió el cuadro extraño de la parte arriba de TipoPago. | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Ajustar modal a una vista más bonita ya que cubre toda la pantalla (Vista más amigable con usuario) | Glend Rojas | 100% |
| Que el tipo de peso sea un combobox | Glend Rojas | 100% |
|  |  |  |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 12:18 min
   2. **Próxima reunión:** Viernes 09/05/25

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas