# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **002 Sprint 5** de Carnicería la Bendición

Fecha : Sábado 10/05/25

Hora : 8:33 pm

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Hacer alguna tabla más bonita en la que se vean mejor las imágenes y Verificar diferencia entre botón de eliminar y botón de estado. | Terminar de hacer bonita la tabla de gestión de productos y verificar diferencia entre botón de eliminar y botón de estado. | No |
| Daisy Cedeño | Validar que la contraseña tenga una máscara, desde la vista del cliente | Arreglar el modal de categorías | No |
| Dilan Gutiérrez | Se terminó la vista de catálogos y se puso a mascar en la contraseña de gestión de usuarios. | Arreglar las alertas en gestión de usuarios y se va a empezar la actualización de productos | No |
| Glend Rojas | En el gestor de promociones, que se lo se puedan poner activas promociones que tengan una fecha delante de la actual y además que no se deba enviar notificaciones inactivas al correo. | Ajustar modal a una vista más bonita en usuarios, y hacer vistas de pedidos mas intuitiva y mas agradable con el usuario. | No |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Hacer alguna tabla más bonita en la que se vean mejor las imágenes | Jamel Sandí | 100% |
| Verificar diferencia entre botón de eliminar y botón de estado. | Jamel Sandí | 80% |
| Validar que la contraseña tenga una máscara, desde la vista del cliente | Daisy Cedeño | 100% |
| Se terminó la vista de catálogos | Dilan Gutiérrez | 100% |
| se puso a mascar en la contraseña de gestión de usuarios. | Dilan Gutiérrez | 100% |
| se puedan poner activas promociones que tengan una fecha delante de la actual | Glend Rojas | 100% |
| además, que no se deba enviar notificaciones inactivas al correo. | Glend Rojas | 100% |
|  |  |  |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 10 min
   2. **Próxima reunión:** lunes 12/05/25

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas