# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **004 Sprint 5** de Carnicería la Bendición

Fecha : Miércoles 14/05/25

Hora : 5:12 am

Lugar : Vía Discord

**Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamel Sandí | Presente | Scrum Master / Development Team |
| Glend Rojas | Presente | Development Team |
| Daisy Cedeño | Presente | Development Team |
| Dilan Gutiérrez | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Jamel Sandí | Se terminó el filtro de buscar por fechas en promociones y además se cambíó la diferencia entre el botón de activo o inactivo. | Se va a empezar la vista de reportes, en el módulo de ventas. | No |
| Daisy Cedeño | Arreglar el modal de categorías, además arreglar tabla de promociones. | Validar el campo de descripción en promociones y validar la cédula en el panel del cliente. | No |
| Dilan Gutiérrez | Se terminó lo de actualizar productos y que cuando se actualice se cambie lo del stock. | Terminar lo del cambio de stock y hacer ajustes en la vista de actualizar credenciales. | No |
| Glend Rojas | Hacer vistas de pedidos más intuitiva y agradable con el usuario y validar campos de textos en la sección del panel del cliente. | Agregar cantones en las tablas y validar que pasaría si vienen campos nulos desde el back. | No |

1. **Impedimentos Identificados**

No, ninguno.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Verificar diferencia entre botón de eliminar y botón de estado. | Jamel Sandí | 100% |
| Se terminó el filtro de buscar por fechas en promociones. | Jamel Sandí | 100% |
| Se terminó lo de actualizar producto. | Dilan Gutiérrez | 100% |
| Cuando se actualice se cambie lo del stock. | Dilan Gutiérrez | 70% |
| Hacer vistas de pedidos más intuitiva | Glend Rojas | 100% |
| validar campos de textos en la sección del panel del cliente. |  | 100% |
| Arreglar el modal de categorías | Daisy Cedeño | 100% |
| arreglar tabla de promociones | Daisy Cedeño | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 10 min
   2. **Próxima reunión:** martes 16/05/25

Firmantes:

- Jamel Sandí  
- Daisy Cedeño  
- Dilan Gutiérrez

- Glend Rojas