Universidad Nacional de Costa Rica

Sección Regional Huetar Norte y Caribe

Campus Sarapiquí

EIF 210

Ingeniería de Sistemas I

Avance II

Elaborado por:

Jamel Sandí

Daisy Cedeño  
 Glend Rojas

Dilan Gutiérrez

Profesor:

Mainor Cruz Alvarado

I ciclo, 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Prioridad | Puntos de Historia |
| Poder visualizar todos los pedidos que el usuario a solicitado | S | 5 |
| Gestionar pedidos y entregas. | M | 13 |
| Visualizar el historial de pedidos del usuario. | S | 5 |
| Administrar los productos disponibles. | M | 20 |
| Servicio Express | W | 5 |
| Mantenimiento de base de datos. | S | 8 |
| Poder visualizar los usuarios en el sistema | C | 5 |
| Visualizar la página sin necesidad de iniciar sesión. | M | 5 |
| Pago online | W | ? |
| Realizar el pedido una vez se haya registrado. | M | 8 |
| **Visualizar los pedidos realizados. (Pivote)** | M | 2 |

Utilizamos la herramienta online de Planing póker para establecer los puntos de historia dependiendo del pivote:

https://planningpokeronline.com/kKyWEbXDgkuDiT13qEPj/

**Justificaciones:**  
**Visualizar los pedidos realizados. (Pivote):** Debido a que es una función básica de visualización de datos que todos hemos realizado elegimos visualizar los pedidos realizados. También **debe tener** ya que es necesario para el funcionamiento básico de la página.

Poder visualizar todos los pedidos que el usuario ha solicitado: **Debería tener** debido a que es importante más sin embargo no afecta directamente al sistema si no contamos con esta funcionalidad.

Gestionar pedidos y entregas: **Debe tener** este apartado ya que es de vital importancia para poder gestionar cada pedido y que haya un correcto flujo de información de los pedidos y entregas.  
  
Visualizar el historial de pedidos del usuario: Este apartado lo **debería tener**, ya que s importante pero no esencial directamente para el funcionamiento principal de la aplicación.

Administrar los productos disponibles: Este apartado lo **debe tener** ya que el usuario necesita poder visualizar los productos disponibles en la carnicería todos los días para poder hacer un pedido y pasar a recogerlo.

Servicio Express: **No tendrá esta vez**: En esta primera entrega del proyecto, no incluimos esta funcionalidad porque el dueño de la carnicería nos informó que, por el momento, no la va a implementar.

Mantenimiento de base de datos: **Debería tener** un mantenimiento a la base de datos, sin embargo, este servicio se da cada cierto tiempo así que no es necesario para cuando apenas se hace la primera entrega y la página y base de datos esta nueva.  
  
Poder visualizar los usuarios en el sistema: **podría tener** esta funcionalidad, ya que ayudaría con una mejor gestión de los usuarios registrados, facilitando tareas como la administración y el seguimiento de los usuarios.

Visualizar la página sin necesidad de iniciar sesión: **Debe tener** esta funcionalidad ya que es una parte fundamental en este sistema.   
  
Pago online: Para la primera entrega **no se implementará** este método de pago, la cancelación de los pedidos se administrará de forma diferente.

Realizar el pedido una vez se haya registrado: **Debe tener** esta funcionalidad porque cada pedido deber estar asociado a un usuario.

**Participación en equipo:**  
Jamel Sandi: 5

Daisy Cedeño: 5  
Dilan Gutiérrez: 5  
Glend Rojas: 5